Piano di Implementazione Modulo Riemann - Gestione Range Barcode

Analizziamo l'integrazione del nuovo modulo nell'architettura esistente con un approccio graduale e non invasivo.

1. Analisi Architettura Esistente

La tua applicazione ha già:

- ✅ FastAPI come framework web

- ✅ Connettività multi-database (SQL Server, Oracle, PostgreSQL)

- ✅ Sistema di scheduling (APScheduler)

- ✅ Export capabilities (Excel, CSV)

- ✅ Struttura modulare ben definita

Ottimo punto di partenza! Possiamo riutilizzare quasi tutto.

2. Architettura Proposta per Riemann

PSTT_Tool/

├── app/

│   ├── riemann/                          # 🆕 NUOVO MODULO

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── models/

│   │   │   ├── __init__.py

│   │   │   ├── barcode_range.py          # Modelli range barcode

│   │   │   ├── customer.py               # Modelli clienti/commesse

│   │   │   └── notification.py           # Modelli notifiche

│   │   ├── services/

│   │   │   ├── __init__.py

│   │   │   ├── range_manager.py          # Gestione range

│   │   │   ├── validation_service.py     # Validazione range

│   │   │   └── notification_service.py   # Notifiche multi-canale

│   │   ├── notifiers/                    # 🔌 Pattern Strategy

│   │   │   ├── __init__.py

│   │   │   ├── base.py                   # Abstract notifier

│   │   │   ├── email_notifier.py         # Notifiche email

│   │   │   ├── webservice_notifier.py    # Chiamate REST/SOAP

│   │   │   └── file_notifier.py          # Export file

│   │   ├── api/

│   │   │   ├── __init__.py

│   │   │   ├── ranges.py                 # API gestione range

│   │   │   ├── customers.py              # API clienti

│   │   │   └── notifications.py          # API notifiche

│   │   └── repositories/

│   │       ├── __init__.py

│   │       ├── range_repository.py       # Data access range

│   │       └── customer_repository.py    # Data access clienti

│   ├── static/

│   │   └── riemann/                      # 🆕 Frontend Riemann

│   │       ├── css/

│   │       │   └── riemann.css

│   │       ├── js/

│   │       │   ├── range-manager.js

│   │       │   └── notification-config.js

│   │       └── templates/

│   │           ├── riemann_dashboard.html

│   │           ├── range_form.html

│   │           └── notification_config.html

│   └── migrations/                       # 🆕 DB Migrations

│       └── riemann/

│           ├── 001_initial_schema.sql

│           └── 002_add_notification_history.sql

├── tests/

│   └── riemann/                          # 🆕 Test isolati

│       ├── unit/

│       ├── integration/

│       └── test_notifiers.py

└── exports/

└── riemann/                          # 🆕 Export Riemann

3. Schema Database SQL Server

-- Schema isolato per Riemann

CREATE SCHEMA riemann;

GO

-- Tabella Clienti

CREATE TABLE riemann.customers (

customer_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

customer_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

customer_name VARCHAR(255) NOT NULL,

is_active BIT DEFAULT 1,

created_at DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

updated_at DATETIME2 DEFAULT GETDATE()

);

-- Tabella Commesse

CREATE TABLE riemann.projects (

project_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

customer_id INT NOT NULL,

project_code VARCHAR(50) NOT NULL,

project_name VARCHAR(255) NOT NULL,

is_active BIT DEFAULT 1,

created_at DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES riemann.customers(customer_id),

UNIQUE (customer_id, project_code)

);

-- Tabella Range Barcode

CREATE TABLE riemann.barcode_ranges (

range_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

project_id INT NOT NULL,

range_start BIGINT NOT NULL,

range_end BIGINT NOT NULL,

range_prefix VARCHAR(10),

range_suffix VARCHAR(10),

total_codes AS (range_end - range_start + 1) PERSISTED,

assigned_codes INT DEFAULT 0,

status VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVE', -- ACTIVE, EXHAUSTED, RESERVED

notes TEXT,

created_by VARCHAR(100),

created_at DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

activated_at DATETIME2,

exhausted_at DATETIME2,

FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES riemann.projects(project_id),

CHECK (range_end > range_start),

CHECK (status IN ('ACTIVE', 'EXHAUSTED', 'RESERVED', 'CANCELLED'))

);

-- Indici per performance

CREATE INDEX idx_ranges_project ON riemann.barcode_ranges(project_id, status);

CREATE INDEX idx_ranges_dates ON riemann.barcode_ranges(created_at, status);

-- Tabella Configurazione Notifiche

CREATE TABLE riemann.notification_configs (

config_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

customer_id INT NOT NULL,

notification_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- EMAIL, WEBSERVICE, FILE

is_enabled BIT DEFAULT 1,

config_json TEXT NOT NULL, -- JSON con configurazione specifica

created_at DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

updated_at DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES riemann.customers(customer_id)

);

-- Tabella Storia Notifiche

CREATE TABLE riemann.notification_history (

notification_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

range_id INT NOT NULL,

notification_type VARCHAR(50) NOT NULL,

status VARCHAR(20) NOT NULL, -- PENDING, SENT, FAILED

attempt_count INT DEFAULT 0,

error_message TEXT,

sent_at DATETIME2,

created_at DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (range_id) REFERENCES riemann.barcode_ranges(range_id)

);

-- Vista per monitoring

CREATE VIEW riemann.v_range_status AS

SELECT

c.customer_name,

p.project_name,

br.range_id,

br.range_start,

br.range_end,

br.total_codes,

br.assigned_codes,

br.status,

CAST(br.assigned_codes AS FLOAT) / br.total_codes * 100 AS usage_percentage,

br.created_at,

br.activated_at

FROM riemann.barcode_ranges br

JOIN riemann.projects p ON br.project_id = p.project_id

JOIN riemann.customers c ON p.customer_id = c.customer_id;

4. Piano di Implementazione (6 Step Graduali)

STEP 1: Setup Base (1-2 giorni)

Obiettivo: Creare struttura modulo senza toccare codice esistente

- [ ] Creare directory app/riemann/

- [ ] Setup schema database SQL Server

- [ ] Eseguire migration iniziale

- [ ] Creare file __init__.py vuoti

- [ ] Test: Verificare che l'app esistente funzioni normalmente

Deliverable: Struttura vuota + DB schema

STEP 2: Modelli e Repository (2-3 giorni)

Obiettivo: Implementare data layer

# app/riemann/models/barcode_range.py

from pydantic import BaseModel, Field, validator

from datetime import datetime

from typing import Optional

class BarcodeRangeCreate(BaseModel):

project_id: int

range_start: int = Field(..., gt=0)

range_end: int = Field(..., gt=0)

range_prefix: Optional[str] = None

range_suffix: Optional[str] = None

notes: Optional[str] = None

@validator('range_end')

def validate_range(cls, v, values):

if 'range_start' in values and v <= values['range_start']:

raise ValueError('range_end must be greater than range_start')

return v

class BarcodeRange(BarcodeRangeCreate):

range_id: int

total_codes: int

assigned_codes: int

status: str

created_at: datetime

activated_at: Optional[datetime]

class Config:

from_attributes = True

- [ ] Implementare tutti i modelli Pydantic

- [ ] Creare repository pattern per accesso dati

- [ ] Test unitari sui modelli

- [ ] Test: Nessun impatto su funzionalità esistenti

Deliverable: Modelli + Repository testati

STEP 3: Business Logic Core (3-4 giorni)

Obiettivo: Logica gestione range e validazioni

# app/riemann/services/range_manager.py

from typing import List, Optional

from ..repositories.range_repository import RangeRepository

from ..models.barcode_range import BarcodeRange, BarcodeRangeCreate

class RangeManager:

def __init__(self, repository: RangeRepository):

self.repo = repository

async def create_range(self, range_data: BarcodeRangeCreate) -> BarcodeRange:

"""Crea nuovo range con validazioni"""

# Verifica sovrapposizioni

overlaps = await self.repo.check_overlaps(

range_data.project_id,

range_data.range_start,

range_data.range_end

)

if overlaps:

raise ValueError("Range overlaps with existing ranges")

# Crea range

new_range = await self.repo.create(range_data)

# Trigger notifiche (async)

await self._trigger_notifications(new_range)

return new_range

async def check_exhaustion(self, range_id: int, threshold: float = 0.9):

"""Verifica se range sta per esaurirsi"""

range_obj = await self.repo.get_by_id(range_id)

usage = range_obj.assigned_codes / range_obj.total_codes

if usage >= threshold and range_obj.status == 'ACTIVE':

# Alert range quasi esaurito

await self._send_exhaustion_alert(range_obj)

- [ ] Implementare RangeManager con validazioni

- [ ] Logica verifica sovrapposizioni

- [ ] Gestione stati range

- [ ] Test unitari completi

- [ ] Test: Modulo isolato, nessun side effect

Deliverable: Business logic testata

STEP 4: Sistema Notifiche (3-4 giorni)

Obiettivo: Implementare notifiche multi-canale

# app/riemann/notifiers/base.py

from abc import ABC, abstractmethod

from typing import Dict, Any

class BaseNotifier(ABC):

@abstractmethod

async def send(self, range_data: Dict[str, Any], config: Dict[str, Any]) -> bool:

"""Invia notifica"""

pass

@abstractmethod

def validate_config(self, config: Dict[str, Any]) -> bool:

"""Valida configurazione"""

pass

# app/riemann/notifiers/email_notifier.py

import smtplib

from email.mime.text import MIMEText

from .base import BaseNotifier

class EmailNotifier(BaseNotifier):

async def send(self, range_data, config):

# Usa librerie esistenti (smtplib)

message = self._build_message(range_data, config)

# Invia email

return True

def validate_config(self, config):

required = ['smtp_host', 'smtp_port', 'recipients']

return all(k in config for k in required)

Librerie Free/Open Source suggerite:

- Email: smtplib (builtin) + aiosmtplib (async)

- Web Service: httpx (già presente) + zeep per SOAP

- File: pandas (già presente) + openpyxl

- [ ] Implementare BaseNotifier (abstract)

- [ ] EmailNotifier con template

- [ ] WebServiceNotifier (REST/SOAP)

- [ ] FileNotifier (CSV/Excel)

- [ ] Test mock per ogni notifier

- [ ] Test: Notifiche simulate, no invii reali

Deliverable: Sistema notifiche pluggable

STEP 5: API Endpoints (2-3 giorni)

Obiettivo: Esporre funzionalità via REST API

# app/riemann/api/ranges.py

from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException

from typing import List

from ..services.range_manager import RangeManager

from ..models.barcode_range import BarcodeRange, BarcodeRangeCreate

router = APIRouter(prefix="/riemann/ranges", tags=["Riemann - Ranges"])

@router.post("/", response_model=BarcodeRange)

async def create_range(

range_data: BarcodeRangeCreate,

manager: RangeManager = Depends()

):

"""Crea nuovo range barcode"""

try:

return await manager.create_range(range_data)

except ValueError as e:

raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))

@router.get("/project/{project_id}", response_model=List[BarcodeRange])

async def get_project_ranges(project_id: int, manager: RangeManager = Depends()):

"""Ottieni tutti i range di una commessa"""

return await manager.get_ranges_by_project(project_id)

- [ ] Implementare tutti gli endpoint CRUD

- [ ] Documentazione OpenAPI automatica

- [ ] Dependency injection per servizi

- [ ] Test API con httpx

- [ ] Test: API Riemann isolate, nessun conflitto con esistenti

Deliverable: API REST complete e documentate

STEP 6: Frontend e Integrazione (4-5 giorni)

Obiettivo: UI e integrazione finale

<!-- app/static/riemann/templates/riemann_dashboard.html -->

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Riemann - Barcode Range Manager</title>

<link href="/static/css/tailwind.min.css" rel="stylesheet">

<link href="/static/riemann/css/riemann.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<div id="riemann-app">

<!-- Vue.js o Vanilla JS -->

</div>

<script src="/static/riemann/js/range-manager.js"></script>

</body>

</html>

Librerie Frontend Free/Open Source:

- UI: Tailwind CSS (già presente) + Alpine.js (leggero) o Vue.js 3

- Tabelle: AG-Grid Community Edition

- Charts: Chart.js o Apache ECharts

- Date picker: Flatpickr

- [ ] Dashboard con statistiche range

- [ ] Form creazione/modifica range

- [ ] Configurazione notifiche per cliente

- [ ] Visualizzazione storico notifiche

- [ ] Link dal menu principale (non invasivo)

- [ ] Test E2E con Playwright o Selenium

Deliverable: UI completa e integrata

5. Integrazione con Sistema Esistente

Modifica Minimale a main.py:

# app/main.py

from fastapi import FastAPI

from .api import connections, queries, scheduler, monitoring

from .riemann.api import ranges, customers, notifications  # 🆕 NUOVO

app = FastAPI(title="PSTT Tool + Riemann")

# Existing routers

app.include_router(connections.router)

app.include_router(queries.router)

app.include_router(scheduler.router)

app.include_router(monitoring.router)

# 🆕 Riemann routers (isolati)

app.include_router(ranges.router)

app.include_router(customers.router)

app.include_router(notifications.router)

Questo è l'UNICO file esistente da modificare!

6. Dipendenze Aggiuntive

# Aggiungi a requirements.txt

# Riemann Module - Notifications

aiosmtplib==3.0.1          # Async email

zeep==4.2.1                # SOAP client (optional)

# Riemann Module - Frontend (opzionale se usi CDN)

# Vue.js, Alpine.js via CDN

# Riemann Module - Testing

playwright==1.40.0         # E2E testing (dev only)

7. Configurazione (.env)

# Riemann Configuration

RIEMANN_DB_CONNECTION=mssql+pyodbc://user:pass@server/dbname

RIEMANN_SCHEMA=riemann

# Email Configuration

SMTP_HOST=smtp.gmail.com

SMTP_PORT=587

SMTP_USERNAME=your-email@example.com

SMTP_PASSWORD=your-password

SMTP_FROM=noreply@company.com

# Notification Settings

RIEMANN_NOTIFICATION_RETRY_ATTEMPTS=3

RIEMANN_NOTIFICATION_RETRY_DELAY=300

8. Vantaggi di Questo Approccio

✅ Zero Regressioni: Modulo completamente isolato
✅ Testabilità: Ogni step è testabile indipendentemente
✅ Riuso Codice: Sfrutta infrastruttura esistente (DB, scheduler, export)
✅ Scalabilità: Pattern repository + strategy facilmente estendibili
✅ Manutenibilità: Separazione chiara tra Riemann e resto dell'app
✅ Free/Open Source: Solo librerie gratuite

9. Timeline Stimata

| Step | Durata | Milestone |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 1-2 giorni | Struttura + DB |
| Step 2 | 2-3 giorni | Data layer |
| Step 3 | 3-4 giorni | Business logic |
| Step 4 | 3-4 giorni | Notifiche |
| Step 5 | 2-3 giorni | API |
| Step 6 | 4-5 giorni | Frontend |
| TOTALE | 15-21 giorni | MVP Completo |

10. Prossimi Passi Immediati

- Revisionare schema DB e adattarlo alle tue esigenze specifiche

- Confermare librerie frontend (Alpine.js vs Vue.js vs Vanilla JS?)

- Definire formati notifiche (template email, struttura JSON per WS, formato file)

- Iniziare con Step 1 creando la struttura base

Vuoi che approfondisca qualche aspetto specifico? Ad esempio:

- Implementazione dettagliata di un notifier specifico?

- Schema DB più complesso con audit trail?

- Integrazione con sistema di scheduling esistente per check automatici?